ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

Към договор за  обект № 1  от ДГТ  на ТП „ДГС Варна”— І, ІІІ и ІV ГСУ и разпределението и по подотдели и видове дейности съгласно достигнатите договорености

| Отдел Подот-дел | Вид на работата | Срок за изпълне-ние | Съдържание на работата | Площ /дка/ | Единица мярка | Общ обем на дейнос-тта | Ед. цена на мярка /без вкл. ДДС/ | Обща цена за съответна-та дейност /без вкл. ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 454-9 | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | временно съхранение на фиданки | 1 | 100бр | 4,00 |  |  |
|  | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | отваряне на дупки | 1 | 100бр | 4,00 |  |  |
|  | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | садене на фиданки в дупки | 1 | 100бр | 4,00 |  |  |
| 195-г | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | временно съхранение на фиданки | 20 | 100бр | 100,00 |  |  |
|  | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | отваряне на дупки | 20 | 100бр | 100,00 |  |  |
|  | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | садене на фиданки в дупки | 20 | 100бр | 100,00 |  |  |
| 292-к | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | временно съхранение на фиданки | 6 | 100бр | 39,96 |  |  |
|  | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | отваряне на дупки | 6 | 100бр | 39,96 |  |  |
|  | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | садене на фиданки в дупки | 6 | 100бр | 39,96 |  |  |
| 195-11 | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | временно съхранение на фиданки | 4 | 100бр | 26,64 |  |  |
|  | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | отваряне на дупки | 4 | 100бр | 26,64 |  |  |
|  | Попълване на култури | 30.11.16г-30.12.16г. | садене на фиданки в дупки | 4 | 100бр | 26,64 |  |  |
| ОБЩО за обекта | х | 30.11.16г-30.12.16г | х | x | х | х | х | х |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. НИКОЛАЙ ХЛЕБАРОВ

Директор на ТП ДГС Варна