МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

“Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен

ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО гр. Варна

Варна, ул.”Р. Димитриев” N0 10, п. Код 9000, тел. 052 600 013, dgs.varna@dpshumen.bg

ТП ДГС „Варна“

|  | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна собственост, чрез изпълнение на открития конкурс с предмет: „Попълване и отглеждане на горски култури в горски насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Варна“, за Обект № 1, обявен със Заповед № 48/24.02.2025 г. на директора на ТП ДГС „Варна“: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обект № |  | Отдел под-отдел | Площ дка | Мяр-ка | Количе-ство | Единич-на пределна цена лв/дка без ДДС | Предел-на обща цена за дейността в лв, без ДДС | Съдържание на работата | Срок за изпълнение не по-късно от: |  |
| ОБЕКТ №1-2025- ЛКМ |  | Попълване на церови култури |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 246-ж | 18,5 | дка | 18,5 | 549,85 | 10172,40 | - Временно съхранение на фиданките; - Отваряне на дупки с моторен свредел (12/30); - Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел; | 15.04.25г. |  |
|  |  | 463-и | 5 | дка | 5 | 549,85 | 2749,29 |  | 15.04.25г. |  |
|  |  | 464-з | 18 | дка | 18 | 549,85 | 9897,46 |  | 15.04.25г. |  |
|  |  | Ръчно и механизирано отглеждане на горски култури |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-а | 79 | 10 бр. | 497,7 | 60,91 | 4812,07 | Окопаване на тополова култура | 15.06.25г. |  |
|  |  | 5-а | 70 | дка | 70 | 40 | 2800,00 | Междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |  |
|  |  | 5/1 | 6 | 10 бр. | 37,80 | 60,91 | 365,47 | Окопаване на тополова култура | 15.06.25г. |  |
|  |  | 5/1 | 5 | дка | 5 | 40 | 200,00 | Междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |  |
|  |  | 5-в | 71 | 10 бр. | 447,30 | 60,91 | 4324,77 | Окопаване на тополова култура | 30.10.25г. |  |
|  |  | 5-в | 66 | дка | 66 | 50 | 3300,00 | Междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |  |
|  |  | 12-п | 78 | 100 лм | 519,48 | 290,33 | 22645,99 | Трикратно ръчно плевене и разрохкване на почвата | 30.10.25г. |  |
|  |  | 12-п | 60 | дка | 60 | 40,00 | 2400,00 | Трикратна междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията междуредията | 30.10.25г. |  |
|  |  | 246-ж | 37 | 100 лм | 246,79 | 290,76 | 10758,46 | Ръчно плевене и разрохкване на почвата | 30.10.25г. |  |
|  |  | 246-ж | 30 | дка | 30 | 40,00 | 1200,00 | Междуредова обработка на почвата, чрез окосяване на нежеланата растителност с храсторез | 30.10.25г. |  |
|  |  | 463-и | 19 | 100 лм | 126,73 | 290,76 | 5524,61 | Ръчно плевене и разрохкване на почвата | 30.10.25г. |  |
|  |  | 464-з | 72 | 100 лм | 480,24 | 290,76 | 20935,38 | Ръчно плевене и разрохкване на почвата | 30.10.25г. |  |
|  |  | 463-и | 13 | дка | 13 | 40 | 520,00 | Междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |  |
|  |  | 464-з | 50 | дка | 50 | 40 | 2000,00 | Междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |  |
| Обща крайна предлагана цена за обект № 1-2025-ЛКМ, над която няма да се приемат ценови предложения: |  |  |  |  |  |  | 104605, 90 лв. |  |  |  |

Забележка: В к. „Съдържанието на работата“ се описват подробно и точно изискванията по отношение изпълнението на конкретната дейност, предмет на открития конкурс.

ДИРЕКТОР:

/инж. Ганка Димитрова/