ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1                                        ПРОЕКТ

към договор № .............. / .................. г. за възлагане на дейностите в Обект № 1. от ДГТ  на ТП ДГС „Варна“

I. Разпределението на договорираните дейности по вид, подотдели, количества, единични цени и обща стойност е както следва:

| Обект № | Отдел под-отдел | Площ дка | Мяр-ка | Количе-ство | Достиг-ната цена без вкл. ДДС, лв. | Достиг-ната обща цена без вкл. ДДС, лв. | Съдържание на работата | Срок за изпълнение не по-късно от: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕКТ №1-2025- ЛКМ | Попълване на церови култури |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246-ж | 18,5 | дка | 18,5 |  |  | Попълване на церови култури | 15.04.25г. |
|  | 463-и | 5 | дка | 5 |  |  | Попълване на церови култури | 15.04.25г. |
|  | 464-з | 18 | дка | 18 |  |  | Попълване на церови култури | 15.04.25г. |
|  | Ръчно и механизирано отглеждане на горски култури |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-а | 79 | 10 бр. | 497,7 |  |  | Окопаване на тополова култура | 30.10.25г. |
|  | 5-а | 70 | дка | 70 |  |  | Междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |
|  | 5/1 | 6 | 10 бр. | 37,80 |  |  | Междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |
|  | 5/1 | 5 | дка | 5 |  |  | Междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |
|  | 5-в | 71 | 10 бр. | 447,30 |  |  | Окопаване на тополова култура | 30.10.25г. |
|  | 5-в | 66 | дка | 66 |  |  | Междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |
|  | 12-п | 78 | 100 лм | 519,48 |  |  | Трикратно ръчно плевене и разрохкване на почвата | 30.10.25г. |
|  | 12-п | 60 | дка | 60 |  |  | Трикратна междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |
|  | 246-ж | 37 | 100 лм | 246,79 |  |  | Ръчно плевене и разрохкване на почвата | 30.10.25г. |
|  | 246-ж | 30 | дка | 30 |  |  | Междуредова обработка на почвата, чрез окосяване на нежеланата растителност с храсторез | 30.10.25г. |
|  | 463-и | 19 | 100 лм | 126,73 |  |  | Ръчно плевене и разрохкване на почвата | 30.10.25г. |
|  | 464-з | 72 | 100 лм | 480,24 |  |  | Ръчно плевене и разрохкване на почвата | 30.10.25г. |
|  | 463-и | 13 | дка | 13 |  |  | Междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |
|  | 464-з | 50 | дка | 50 |  |  | Междуредова обработка на почвата чрез наораване или мулчиране в междуредията | 30.10.25г. |
| ВСИЧКО: |  | Х | Х | Х | Х | ……… лв. | Х | Х |

ІІ. При разлика в количествата за всеки един подотдел и за обекта като цяло, констатирано в предавателно-приемателните протоколи, заплащането се извършва за действително установеното количество, по договорената единична цена за съответния вид дейност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                            		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ТП ДГС „Варна“:

инж. Ганка Димитрова				        	          ...............................

/………………… /

Ръководител счет. отдел:

Валентина Бонева

/………………... /